**Backlog projektu**

**Seznam úkolů:**

**- Založení GIT repozitáře**

* - Nastavení uživatelské autentifikace (např. skrze Office 365)
* - Výběr vhodných technologií pro frontend i backend
* - Návrh databázové struktury pro ukládání hodnocení a dat uživatelů
* - Tvorba UI pro přihlášení a hodnocení obědů
* - Zajištění načítání denního menu
* - Sestavení dotazníku obsahujícího 5 otázek (min. 3 dle specifikace)
* - Implementace omezení proti opakovanému hodnocení
* - Ověření funkčnosti pomocí testování s uživateli

**Sprint 1 (28.1 – 30.1):**

**- Inicializace GIT repozitáře**

* - Integrace přihlášení přes Office 365
* - První návrh databázového modelu
* - Náčrt grafického návrhu rozhraní

**Sprint 2 (3.2 – 7.2):**

**- Implementace funkce pro načtení jídelníčku**

* - První verze dotazníku a její nasazení
* - Základní verze systému pro hodnocení
* - Prvotní testování aplikace s uživateli

**Sprint 3 (10.2 – 14.2):**

**- Zavedení kontroly pro jednorázové hodnocení**

* - Úpravy designu a vylepšení UI
* - Průběžné testování a ladění chyb
* - Přehled výsledků hodnocení pro administrátora

**Sprint 4 (17.2 – 21.2):**

**- Dokončovací testy a dolaďování detailů**

* - Finalizace aplikace pro ostré použití
* - Vytvoření uživatelské a administrátorské dokumentace